项目总结

项目名称：开放平台二期

汇报日期：2026年3月

一、项目背景

为支撑业务增长，启动开放平台二期建设，主要包含 API 网关升级、开发者门户与运营看板。

二、当前进展

网关已上线灰度，门户与看板处于开发阶段，预计 Q2 末整体交付。

三、风险与需求

人力紧张，部分需求已延后；需协调安全与法务完成合规评审。